Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych z udziałem środków budżetowych za 2003 r.

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Inwestor Dział gospodarki narodowej | Rok rozpoczęcia, zakończenia, efekt | Planowane nakłady wg cen kosztorysowych | Wykonanie od początku realizacji | % | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Dotacja z budżetu | Inne środki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. KONTYNUOWANE |  | w 2003 roku | 1.816.512 | 1.816.512 | 100,0 | 1.816.512 | - |
| 1. Budowa stacji uzdatniania wody Łaz | 010 | 2002 – 2003 2003 – zakończenie budowy budynku stacji uzdatniania wody o kubaturze 145 m3 z technologią wewnętrzną | 413.336 189.506 | 413.336 189.506 | 100,0 100,0 | 189.506 | - |
| 2. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem w Bogumiłowie | 010 | 2002 – 2005 2003 – wykonanie projektu budowy stacji uzdatniania wody o kubaturze 126 m3 wraz z wodociągiem | 1.886.384 354.475 | 392.086 354.475 | 20,8 100,0 | 354.475 | - |
| 3. Budowa wodociągu Surowa | 010 | 2002 - 2003 2003 – wykonanie sieci wodociągowej o dł. 2 km | 222.727 215.237 | 222.727 215.237 | 100,0 100,0 | 215.237 | - |
| 4. Budowa drogi Sieniawa Żarska | 600 | 2002 – 2004 2003 – wykonanie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczenia o pow. 4.463 m2 (1275 mb x 3,5m) | 515.052 9.713 | 9.713 9.713 | 1,9 100,0 | 9.713 | - |
| 5. Budowa drogi Grabik | 600 | 2002 – 2004 2003 – wykonanie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczenia o pow. 2000 m2 (500 mb x 4 m) | 307.886 6.673 | 6.673 6.673 | 2,2 100,0 | 6.673 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Budowa drogi Kadłubia | 600 | 2002 – 2004 2003 – wykonanie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczenia o pow. 1545 m2 (515 mb x 3 m) | 245.792 8.908 | 8.908 8.908 | 3,6 100,0 | 8.908 | - |
| 7. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Złotniku | 801 | 2002 - 2003 2003 – prace wykończeniowe sali gimnastycznej o kubaturze 5.738 m3 wraz z budową łącznika i wyposażeniem obiektu | 1.127.157 500.000 | 1.127.157 500.000 | 100,0 100,0 | 500.000 | - |
| 8. Remont kapitalny świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych | 921 | 2002 – 2003 2003 – wymiana instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, wymiana c.o. i przebudowa kotłowni | 700.673 532.000 | 700.673 532.000 | 100,0 100,0 | 532.000 | - |
| II. NOWO ROZPOCZYNANE |  |  | 1.364.875 | 1.349.875 | 98,9 | 1.263.723 | 86.152 |
| 1. Budowa ujęcia wody w Olbrachtowie | 010 | 2003 – wykonanie ujęcia wody | 37.450 | 37.450 | 100,0 | 37.450 | - |
| 2. Budowa wodociągu Drozdów | 010 | 2003 – wykonanie sieci wodociągowej o dł. 3,8 km | 261.535 | 261.535 | 100,0 | 175.383 | 86.152 (FOŚ) |
| 3. Budowa ujęcia wody Rusocice | 010 | 2003 – 2004 2003 – rozpoczęcie budowy ujęcia wody | 15.000 | - | - | - | - |
| 4. Budowa drogi Marszów | 600 | 2003 – wykonanie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczenia o pow. 2.520 m2 (630 mb x 4 m) | 113.960 | 113.960 | 100,0 | 113.960 | - |
| 5. Budowa drogi Olbrachtów | 600 | 2003 – wykonanie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczenia o pow. 1472 m2 (368 mb x 4 m) | 65.552 | 65.552 | 100,0 | 65.552 | - |
| 6. Budowa drogi Olbrachtów (osiedle II) | 600 | 2003 – wykonanie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczenia o pow. 2.200 m2 (550 mb x 4 m) | 97.788 | 97.788 | 100,0 | 97.788 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. Budowa drogi Biedrzychowice | 600 | 2003 – wykonanie dywanika asfaltowego na podbudowie tłucznia o pow. 2.010 m2 (670 mb x 3m) | 89.784 | 89.784 | 100,0 | 89.784 | - |
| 8. Budowa drogi Lubanice | 600 | 2003 - 2004 2003 – wykonanie projektu budowy drogi o powierzchni 2.975 m2 (850 mb x 3,5 m) | 8.906 | 8.906 | 100,0 | 8.906 | - |
| 9. Budowa drogi Złotnik | 600 | 2003 - 2004 2003 – wykonanie projektu budowy drogi o powierzchni 4.498 m2 (1285 mb x 3,5 m) | 10.980 | 10.980 | 100,0 | 10.980 | - |
| 10. Budowa drogi Siodło | 600 | 2003 - 2004 2003 – wykonanie projektu budowy drogi o powierzchni 3.912 m2 (978 mb x 4 m) | 9.882 | 9.882 | 100,0 | 9.882 | - |
| 11. Budowa drogi Drożków | 600 | 2003-2004 2003 – wykonanie projektu budowy drogi o powierzchni 1.080 m2 (270 mb x 4 m) | 4.880 | 4.880 | 100,0 | 4.880 | - |
| 12. Zakupy inwestycyjne | 600 | 2003 – zakup 3 przystanków: Biedrzychowice, Dąbrowiec, Sieniawa Żarska | 12.153 | 12.153 | 100,0 | 12.153 | - |
| 13. Zakup gruntu w Olbrachtowie | 700 | 2003 – zakup gruntu o pow. 0,5393 ha na powiększenie cmentarza | 4.798 | 4.798 | 100,0 | 4.798 | - |
| 14. Budowa garażu przy remizie OSP Marszów | 754 | 2003 – wykonanie projektu budowy garażu o kubaturze 160 m3 | 4.331 | 4.331 | 100,0 | 4.331 | - |
| 15. Remont kapitalny szkoły Grabik | 801 | 2003 – wykonanie remontu kapitalnego budynku szkoły o kubaturze 700 m3 | 534.905 | 534.905 | 100,0 | 534.905 | - |
| 16. Budowa gimnazjum w Grabiku | 801 | 2003 – wykonanie projektu budowy budynku gimnazjum | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Instalacja punktów oświetlenie drogowego przy drogach gminnych | 900 | 2003 – instalacja 19 punktów oświetlenia drogowego (Dróżków – 7, Lubanice – 5, Łaz – 1, Włostów – 1, Łukawy – 1, Sieniawa Żarska - 4) | 25.647 | 25.647 | 100,0 | 25.647 | - |
| 18. Remont świetlicy Bieniów | 921 | 2003 – wykonanie projektu remontu świetlicy o kubaturze 1.870 m3 | 17.324 | 17.324 | 100,0 | 17.324 | - |
| RAZEM |  |  | 3.181.387 | 3.166.387 | 99,5 | 3.080.235 | 86.152 |